Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

UMOWA O PEŁNIENIE
FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawarta w dniu ………………….. w Nowej Słupi pomiędzy …………………, z Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Świętokrzyska 53; 26-006 Nowa Słupia reprezentowaną przez
1. Dyrektor Zakładu – Justyna Ocios
2. Główna Księgowa – Alicja Życińska
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a

….....................................................................NIP...........................................
 zwana dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :

W wyniku wyboru ofert, po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843), została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego na realizacją zadania pn. „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Rudkach” a określanych dalej łącznie jako „roboty budowlane” albo „roboty”.
2. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montaż i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2015r. poz 1775 z późn. zm.) i umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową z wykonawcą robót budowlanych, przepisami prawa, obowiązującymi normami, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej poprzez obecność na placu budowy minimum dwa razy w tygodniu od rozpoczęcia prac do ich zakończenia.
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczalnych od obrotu i stosowania;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytku.
4) potwierdzanie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót.
5) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania.
3. Wykonawca ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzać żadnych zmian w zakresie realizacji umowy o roboty budowlane.
5. Zakres robót budowlanych i wymagania jakościowe, określa dokumentacja projektowa budowlano wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowę (oryginał zatwierdzonej dokumentacji i decyzji znajduje się u Zamawiającego), obowiązujące przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane (wraz z harmonogramem robót i załącznikami), z którymi Wykonawca – Inspektor nadzoru inwestorskiego wymienieni w § 2 ust. 1 się zapoznał.

§ 2
1. Wykonawca oświadcza, że inspektorem nadzoru w branży budowlanej:
1) Specjalność konstrukcyjno – budowlana
jest...........................................................................................................................................................
2) Specjalności instalacji w zakresie sieci teleinformatycznej, elektrycznej i instalacji i urządzeń sanitarnych
jest...........................................................................................................................................................
2. Wykonawca oświadcza, że zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.
3. Wszelkie czynności związane z wykonaniem zleconego niniejszą umową nadzoru, Wykonawca wykonywać będzie osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

§ 3
Maksymalny termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót objętych przedmiotem budowy.

§ 4
Integralną częścią Umowy są w szczególności następujące dokumenty:
1) umowa z wykonawcą robót budowlanych wraz z załącznikami,
2) projekt budowlany wraz z załącznikami (dostarczonymi zgodnie z §1 ust 5),
3) zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy.
§ 5
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 ustala się zgodnie z ofertą Inspektora Nadzoru............% wartości brutto wykonywanych robót poprzez Wykonawcę robót.
2. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać............ wizyt tygodniowo na budowie w trakcie realizacji robót. Wizyty na budowie będą potwierdzane wpisem obecności w rejestrze znajdującym się w siedzibie Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust 1 płatne będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, za pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego, stanowić będzie skuteczne zakończenie odbiorów w/w inwestycji.
5. Należność Zamawiający ureguluje przelewam na konto wskazane przez Wykonawcę.
6. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę, co wynika z istoty zamówienia i związania z tym ryzykiem Wykonawcy.
7. Faktura powinna być wystawiona na: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Świętokrzyska 53, 26-006 Nowa Słupia, NIP 661-196-19-15.
§ 6
1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzedzających zapisach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie (między innymi) następujące obowiązki:
1) zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym z warunkami pozwolenia na budowę, zgłoszenia oraz warunkami terenowymi inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami.
2) zapoznanie się z umową, harmonogramem i ofertą planowanych robót;
3) udział w zatwierdzaniu, weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacjach;
4) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentacji niezbędnych do przekazania placu budowy oraz zawiadomienia o rozpoczęciu robót do Powiatowego Inspektora Budowlanego w Kielcach i projektanta oraz przekazanie kopii dokumentów z datą wpływu;
5) rozstrzygnięcie w porozumieniu z Kierownikiem budowy oraz przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstających w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciągnięcie opinii autora projektu;
6) kontrola i weryfikacja stanu realizacji budżetu inwestycji – potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych;
7) sprawowanie kontroli, w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:
a) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zapisami umowy na wykonanie robót budowlanych;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanie materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budowie.
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
d) sprawdzanie i odbiór robót, wynikających z zatwierdzonego harmonogramu robót budowlanych (kontrola ilości, wartości oraz terminowość ich wykonania);
e) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilość, jakość, wartości robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytości poprzez dokonanie stosownego wpisu;
f) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy;
8) branie czynnego udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;
9) branie czynnego udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym w odbiorach gwarancyjnych);
10) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub w razie zastrzeżeń dotyczących :jakości” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zmian „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie;
11) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budowie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty – Wykonawca zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje w porozumieniu z Zamawiającym lub po uprzedniej alceptacji zamawiajacego.
12) sprawdzanie prawidłowości i kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów;
13) kontrola usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu przez Zamawiającego od Wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem;
14) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane;
15) pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;
16) pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji podmiotu umowy;
17) nadzorowanie budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność realizowanej inwestycji, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) Wykonawca obowiązuje się stawiać na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego w przypadkach nagłych, powodujących zagrożenia realizacji budowy, pracujących ludzi i mienia.

§ 7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdorazową stwierdzoną nieobecność na placu budowy określoną w § 5 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 100,00 zł., które zostanie potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zgodnie z zawartą umową.
3. Obecność inspektora nadzoru jest obowiązkowa:
1) na każde wezwanie Zamawiającego;
2) na każdą naradę zwołaną przez Zamawiającego;
3) obecność na placu budowy minimum 2 razy w tygodniu od rozpoczęcia prac do ich zakończenia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje całej szkody.
§ 8
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania niniejszej umowy oraz na wypadek, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub je nienależyte, a w szczególności”
1) nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub zaniechał ich realizacji;
2) pomimo pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, nie nadzoruje wykonywania robót zgodnie z warunkami umowy lub rażący sposób Wykonawca zaniedbuje zobowiązania umowne,
3) Zleceniobiorca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
2. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.
3. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w niniejszej umowie powinno nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 9
1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego oraz za skutki swych działań i zaniechań związanych z realizacją świadczonej usługi na rzecz Zamawiającego.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją Umowy jest właściwy rzeczowo sąd powszechny zgodnie z siedzibą Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach 1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 2 dla Zamawiającego.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

Zamawiający	Wykonawca
…............................................	…..................................................